## Slide 1
Lark Connect 智能助手
能力盘点与升级路线
我们现在能做什么 | 还有哪些短板 | 怎样一步步变强
飞书 + Primelayer + DeepSeek
打通项目管理系统与即时通讯，让用户用一句话就能查到项目数据
2026年7月1日
Lark Connect 智能助手
1

## Slide 2
我们做了什么
一句话概括：飞书里问一句，系统帮你查数据、写报告
一句话说明： 在飞书里打字问一句「项目进度怎么样」，系统自动查 Primelayer 的项目数据，把结果整理成你能看懂的回答发回来。
1
自然语言入口
用户在飞书里用日常语言提问，
不需要学任何系统操作
2
自动查项目数据
系统从 Primelayer 项目管理平台
自动拉取施工日报、进度、风险等
3
智能整理回答
DeepSeek 大模型把原始数据
整理成结构化的结论和建议
4
安全可控
项目密钥只在后台使用，
智能层永远接触不到
流程简述
飞书提问
→
自动分类意图
→
锁定项目范围
→
调用数据工具
→
整理回答
→
飞书回复
整个过程不需要人工介入，用户只管提问，系统全程自动完成
Lark Connect 智能助手
2

## Slide 3
目前能回答哪些问题
5 个技能覆盖项目管理的常见场景
1
项目报告与施工情况
触发示例：今日施工情况、质量安全、隐患排查、项目进度
能做：查 Primelayer 施工日报/周报/质量/安全表单，整合出报告
还做不了：无法对比历史趋势，无法主动发现问题
完成度
2
项目状态问答
触发示例：项目怎么样、当前进度、健康度
能做：查项目健康度和状态指标，给出结论和建议
还做不了：无法跨项目对比，无法判断指标变化方向
完成度
3
任务风险问答
触发示例：逾期任务、风险、待办、负责人
能做：查任务列表和风险项，按优先级整理
还做不了：无法预测风险趋势，无法做跨项目风险汇总
完成度
4
日报周报生成
触发示例：本周周报、日报总结、阶段汇报
能做：自动查项目健康度和任务数据，拼接成报告
还做不了：无法做深度分析，无法加入现场核查结论
完成度
5
通用问题兜底
触发示例：帮我看看XX、帮我查一下
能做：兜底处理任何只读查询，给出简单回答
还做不了：无法精准匹配工具，回答可能不准确
完成度
Lark Connect 智能助手
3

## Slide 4
目前的短板在哪里
不是代码问题，是用户感受不到理想效果
P0
听不懂：用户换个说法，系统就不认识
用户说「项目进展如何」可能匹配不到「进度」关键词，
被迫重新措辞，体验打折
原因：靠关键词子串匹配来理解意图
升级方向：改用语义理解——同义词、模糊表达都能识别
P1
找不准：项目名称说个简称就匹配不上
项目叫「北极星」，用户说「星项目」，
系统找不到对应项目，只能让用户补全名称
原因：项目名只做精确子串匹配
升级方向：改用语义匹配 + 记住用户常用的项目
P1
干太少：复杂问题只能调一个工具
用户问「对比A和B项目健康度和逾期任务数」，
系统只能查一个维度的数据，无法组合分析
原因：每次只选一个工具调用
升级方向：改用多工具编排——自动规划需要调哪些工具、按什么顺序
P0
说太糙：回答只是数据堆砌，缺乏分析深度
用户拿到一堆原始数据列表，
而不是「结论→风险→建议」的结构化判断
原因：大模型把所有数据塞进一个 Prompt 生成回答
升级方向：结构化输出模板 + 推理链引导 + 前端富文本渲染
P1
没记忆：每次对话都从零开始，不会追问
用户上次问过「北极星项目」，下次再问还得说全名；
系统不会主动追问「你想查哪个项目」
原因：无会话记忆，无多轮对话循环
升级方向：引入会话记忆 + 人机循环（追问→回答→追问）
Lark Connect 智能助手
4

## Slide 5
升级路线总览
从「按规则干活」到「能推理、会记忆」
终极目标： 用户随便怎么问，系统都能听懂、找准、干完、说清，还能记住偏好、主动提醒
第一阶段
听得懂、说得清
立即启动
1-2 周
业务效果
同义/模糊表达都能正确识别意图
回答有「结论→风险→建议」的清晰结构
工具选择从关键词匹配升级为语义检索
技术手段
▸ 技能分类：引入 LLM 零样本分类
▸ 答案生成：Prompt 加入推理链引导
▸ 工具选择：语义向量检索 top-k
→
第二阶段
找得准、干得多
中期推进
1-2 月
业务效果
简称、模糊项目名也能自动匹配
复杂问题能组合多个工具分步完成
用户不用每次重复说项目名
前端能展示表格、卡片等富文本
技术手段
▸ 项目范围：语义匹配 + 会话记忆
▸ 工具编排：ReAct 多步规划模式
▸ 答案输出：JSON Schema 结构化
▸ 流程控制：条件分支 + 追问机制
→
第三阶段
会记忆、能预判
远期规划
3-6 月
业务效果
系统记住用户常用项目和偏好
自动发现用户的新需求模式
接入行业知识库，回答更有深度
A/B 测试自动评估回答质量
技术手段
▸ 用户画像与偏好记忆
▸ 自动技能发现（从历史日志聚类）
▸ 领域知识库 RAG 接入
▸ A/B 测试与自动评估体系
Lark Connect 智能助手
5

## Slide 6
5 大模块升级对照
每个模块：现在怎么做 → 升级后怎么做 → 业务效果
模块
现在怎么做
升级后怎么做
业务效果
意图理解
关键词子串匹配
说「进度」才能触发，说「进展」就漏掉
语义分类
换个说法也能识别，
不确定时主动追问
意图识别准确率大幅提升
→
项目匹配
项目名精确子串匹配
简称、别名、缩写都不认
语义匹配 + 记住偏好
简称也能匹配，
默认回到用户常用项目
追问减少，体验更顺畅
→
工具选择
关键词打分选一个工具
复杂问题只查一个维度
ReAct 多步规划
自动组合多个工具，
按顺序逐步完成
能回答更复杂、更综合的问题
→
答案生成
大模型自由组织回答
纯文本堆砌，没有结构
结构化输出模板
结论→风险→建议→数据范围
前端可渲染表格和卡片
回答有逻辑、可读性强
→
对话流程
线性流水线，一问一答
不会追问，没有循环
条件分支 + 追问循环
不确定就追问，
复杂问题分步引导
对话更像真人助理
→
Lark Connect 智能助手
6

## Slide 7
优先行动清单
请老板确认优先级和资源投入
立即要做（1-2 周）
1
意图理解升级
从关键词匹配改为语义分类，让系统真正「听懂」
效果：用户不再需要反复措辞
负责人：智能层开发
2
回答结构化
回答必须遵循「结论→风险→建议→数据范围」模板
效果：用户拿到的是判断而不是数据堆砌
负责人：智能层+前端
3
工具语义检索
从关键词打分改为语义匹配 top-k，再由模型精选
效果：工具选择更准，减少无关调用
负责人：智能层开发
中期推进（1-2 月）
项目语义匹配 + 会话记忆
简称也能匹配项目，记住用户偏好
→ 追问减少 60%+
ReAct 多步工具编排
自动组合多个工具，分步完成复杂查询
→ 能回答的综合问题数翻倍
追问循环机制
不确定时主动追问用户，而不是随便猜
→ 误判和无效回答大幅减少
前端富文本渲染
表格、卡片、图表替代纯文本
→ 信息一目了然
Lark Connect 智能助手
7

## Slide 8
投入产出分析
每阶段做什么、花多少时间、带来什么效果
阶段
投入
产出
风险
第一阶段
1-2周
1 人 x 2 周
优化 Prompt + 分类逻辑
意图识别准确率提升
回答有结构、不再是数据堆砌
低
只改智能层逻辑，不影响安全边界
第二阶段
1-2月
1-2 人 x 1-2 月
重构编排引擎 + 前端升级
能回答综合问题
追问减少、体验像真人助理
前端可展示表格/卡片
中
需要 Redis + 结构化 Schema
前端需配合
第三阶段
3-6月
2 人 x 3-6 月
知识库 + 自动评估 + 主动监控
记住用户偏好
自动发现新需求
主动推送风险预警
回答有行业深度
较高
依赖数据积累
需要标注和训练
关键决策： 第一阶段投入最小、风险最低、效果最明显——建议优先批准启动
Lark Connect 智能助手
8

## Slide 9
需要老板确认的决策
技术选型不影响业务目标，但需要提前对齐方向
大模型服务是否只依赖 DeepSeek？
方案A：继续用 DeepSeek（便宜，但依赖单一供应商）
方案B：准备多模型备份（OpenAI/Claude 作为降级备选）
建议：短期继续 DeepSeek，中期引入多模型备份
业务影响：影响回答质量和系统可用性
会话记忆存在哪里？
方案A：由飞书后端透传历史消息（简单，耦合度高）
方案B：智能层自建 Redis 缓存（独立，需要新增基础设施）
建议：中期自建 Redis，让智能层独立管理对话状态
业务影响：影响追问体验和数据安全边界
结构化回答格式怎么定？
方案A：纯 JSON 格式（灵活，但前端需要适配）
方案B：每个技能固定输出模板（标准化，前端渲染简单）
建议：每个技能绑定固定输出模板，兼顾灵活和标准化
业务影响：影响前端展示效果和开发工作量
多轮对话是否支持？
方案A：每次都是全新对话（简单，但体验差）
方案B：支持 thread 恢复（复杂，但体验好）
建议：中期引入 thread 机制，从简单追问开始
业务影响：直接影响用户对话体验
Lark Connect 智能助手
9

## Slide 10
总结
我们已经搭建了飞书智能助手的基本框架
5 个技能覆盖项目管理的常见场景——施工日报、项目状态、任务风险、周报生成、通用兜底。用户一句话就能查到数据。
目前最大的短板是「不够聪明」
听不懂换说法、找不准简称、干不了复杂查询、说不出深度分析、记不住用户偏好。这些都是规则驱动的固有限制。
升级方向明确：从「按规则干活」到「能推理会记忆」
三个阶段：先让它听得懂、说得清（1-2周），再让它找得准、干得多（1-2月），最后让它会记忆、能预判（3-6月）。
第一阶段投入最小、效果最明显
只改智能层逻辑，不影响安全边界；投入 1 人 2 周，意图识别准确率和回答质量立刻提升。建议优先批准。
请老板确认： ① 是否批准第一阶段启动？ ② 4 个技术决策的方向是否认可？ ③ 第二阶段的 Redis 等基础设施是否允许引入？
Lark Connect 智能助手
10